**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.10.2018 № 371-п

с. Пономаревка

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет от 05.12.2017**

**№ 293-п «Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», постановлением Правительства Оренбургской области от 28 сентября 2017 года, N 696-пп "Об утверждении государственной программы "Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области" на 2018-2022 годы", руководствуясь Уставом муниципального образования Пономаревский сельсовет.

1. Внести в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы» утвержденную постановлением администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет от 05.12.2017 №293-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области на 2018 - 2022 годы» изменения и дополнения изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования

Пономаревский сельсовет А.П.Авреднов

Разослано: в дело, для обнародования, прокуратуре.

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет

от 29.10.2018 № 371-п

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет на 2018-2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет

на 2018-2022 годы»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области;  Граждане, их объединения;  Заинтересованные лица;  Общественные организации;  Подрядные организации. |
| Цель и задачи Программы | **Цель:**  Создание комфортной городской среды на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет.  **Задачи:**  1. обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет с учетом приоритетов территориального развития;  2. создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Пономаревский сельсовет;  3. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Пономаревский сельсовет в соответствии с едиными требованиями. |
| Показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий (процентов);  - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период (единиц);  - доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий (процентов);  - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период (единиц); |
| Срок реализации Программы | С 2018 по 2022 годы, этапы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Суммарный объем финансирования Программы на 2018-2022 годы, составляет 42 105,6 тыс.рублей\* , в том числе:  Федеральный бюджет 26 000,0 тыс.рублей;  Областной бюджет 14 000,0 тыс.рублей;  Местный бюджет 2 105,6 тыс.рублей  \* Общий объем средств бюджета муниципального образования Пономаревский сельсовет может быть скорректирован на сумму субсидий из областного бюджета и внебюджетных источников.  Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет;  - увеличение доли благоустроенных территории общего пользования, в том числе мест массового отдыха населения, в общем количестве муниципальных территорий общего пользования на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет; |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы**

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребностей и спроса населения выявлена необходимость реализации ряда мероприятий, направленных на благоустройство территории муниципального образования Пономаревский сельсовет в соответствии с современными требованиями.

Благоустройство территорий муниципального образования, в том числе территорий соответствующего функционального назначения (улицы, пешеходные зоны, парки, иные территории) (далее - общественные территории) и дворовых территорий, является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей муниципального образования.

Комфортность проживания в многоквартирных домах (далее по тексту - МКД) определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно- тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Без благоустройства дворовых и общественных территорий благоустройство муниципального образования не может носить комплексного характера и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Главными проблемами являются:

-недостаточное бюджетное финансирование благоустройства и озеленения населенных пунктов;

-неудовлетворительное состояние асфальтобетонного покрытия на придомовых и общественных территориях;

-недостаточная обеспеченность жилой среды элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, парковочные карманы, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, освещение, объекты, предназначенные для обслуживания лиц с ограниченными возможностями);

-неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципального образования необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

На сегодняшний день численность населения муниципального образования составляет 5 283 человек, в том числе: количество детей до 14 лет – 968, пенсионеров – 2750 человек.

Анализ существующего состояния благоустройства общественных и дворовых территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям.

Необходимо отметить, что одним из направлений благоустройства поселка является благоустройство территорий общего пользования – парков.

По причине недостаточного финансирования отсутствовала возможность комплексного обустройства территории муниципального образования в соответствии с нормативными требованиями.

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности муниципального образования в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Успешная реализация программы позволит значительно улучшить внешний облик поселка, обеспечит красоту и стабильность функционирования города, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности его населения, обеспечит благоприятную, комфортную среду для жителей и гостей поселка, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения. Повысит инициативность жителей в участии реализации программных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств поселка.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства дворовых, общественных территорий, мест массового отдыха населения муниципального образования Пономаревский сельсовет, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес дворовой территории | Состояние дворовой территории  (удовлетворитель  ное/ неудовлетворительное) | Площадь земельного  участка (кв.м.)  (Примерная) | Площадь здания, сооружения (кв.м.)  Количество проживающих | Координаты    Х У |
| 1 | с. Пономаревка ул. Советская 1а | неудовлетворительное | 7743,04 | 610 кв.м.  45 человек | 1 602279,3149 2239204,8078  2 602278,2419 2239284,4019  3 602228,4300 2239284,1100  4 602178,6400 2239270,0700  5 602177,2855 2239202,8263  1 602279,3149 2239204,8078 |
| 2 | с. Пономаревка ул. Советская 1, 2, Коммунистичес-кая 2 | неудовлетворительное | 21640,28 | 1830 кв.м.  135 человек | 1 602140,5012 2239204,8078  2 602159,4948 2239205,7795  3 602152,2921 2239340,3261  4 601998,1541 2239344,9358  5 602001,6114 2239202,6103  1 602140,5012 2239204,8078 |
| 3 | с. Пономаревка ул. Советская 19 | неудовлетворительное | 2768,95 | 510 кв.м.  40 человек | 1 601562,4621 2239210,0291  2 601564,3700 2239235,5700  3 601574,3700 2239235,1500  4 601574,3876 2239247,3387  5 601490,0700 2239251,6500  6 601486,2575 2239219,9688  1 601562,4621 2239210,0291 |
| 4 | с. Пономаревка ул. Советская 17 | неудовлетворительное | 2238,92 | 420 кв.м.  30 человек | 1 601623,8180 2239207,8294  2 601626,7103 2239250,5083  3 601574,7868 2239253,7021  4 601572,9781 2239209,4528  1 601623,8180 2239207,8294 |
| 5 | с. Пономаревка ул. Советская 2, 4 | неудовлетворительное | 16151,07 | 1558 кв.м.  107 человека | 1 601918,7797 2239104,0791  2 601917,6702 2239185,5145  3 601721,5736 2239187,9893  4 601726,3165 2239103,1356  1 601918,7797 2239104,0791 |
| 6 | с. Пономаревка ул. Советская 6, 8, 10 | неудовлетворительное | 15099,29 | 1620 кв.м.  243 человека | 1 601711,1981 2239109,2631  2 601705,6000 2239186,1675  3 601521,9109 2239187,6286  4 601524,7920 2239101,4842  1 601711,1981 2239109,2631 |
| 7 | с. Пономаревка ул. Сиреневый 24 | неудовлетворительное | 1072 | 460 кв.м.  41 человек | 1 601490,0700 2239251,6500  2 601520,2900 2239250,5000  3 601524,3215 2239285,1963  4 601492,6679 2239286,0897  1 601490,0700 2239251,6500 |
| 8 | с. Пономаревка Куйбышева 9, Ленинская 74, 76, К-Маркса 1 | неудовлетворительное | 9778,95 | 2160 кв.м.  146 человек | 1 600930,0300 2239548,3800  2 600953,2553 2239656,3594  3 600853,3529 2239678,0773  4 600836,7170 2239592,2049  5 600859,2250 2239589,6798  6 600858,9633 2239587,5860  7 600871,4511 2239585,0522  8 600879,4194 2239584,0805  9 600885,6463 2239582,9726  10 600883,7579 2239568,9448  11 600896,3373 2239567,2514  12 600895,1598 2239559,8957  13 600902,9896 2239557,9941  14 600902,3861 2239555,5089  1 600930,0300 2239548,3800 |
| 9 | с. Пономаревка ул. Юбилейная 11 | неудовлетворительное | 6242,00 | 540 кв.м.  49 человек | 1 601294,9579 2238774,6266  2 601206,5086 2238793,3537  3 601205,3562 2238788,1677  4 601199,0178 2238789,0320  5 601192,3913 2238733,7152  6 601219,7616 2238725,3601  7 601284,8741 2238706,6330  1 601294,9579 2238774,6266 |
| 10 | с. Пономаревка ул. Зверева 2, 4 ,6, 10 | удовлетворительное | 2929,1 | 4425 кв.м.  373 человек | 1 601749,8300 2238828,0800  2 601857,6800 2238830,4400  3 601853,7600 2238944,5000  4 601828,7408 2238944,9518  5 601845,1657 2239103,7182  6 601726,3165 2239103,1356  1 601749,8300 2238828,0800 |
| 11 | с. Пономаревка ул. Куйбышева 17 | неудовлетворительное | 1826,94 | 540 кв.м.  12 человек | 1 600866,0005 2239147,7090  2 600865,3522 2239173,4227  3 600788,9315 2239171,4059  4 600787,9951 2239149,7978  1 600866,0005 2239147,7090 |
| 12 | с. Пономаревка ул. Советская 5,7,7а, Коммунистичес  кая 4, 6 | неудовлетворительное | 19000,46 | 2700 кв.м.  208 человека | 1 601961,8714 2239204,4458  2 601961,8524 2239345,5120  3 601829,6106 2239353,8672  4 601832,4917 2239204,3389  1 601961,8714 2239204,4458 |

Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию Пономаревский сельсовет полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

На территории с.Пономаревка из 12 дворовых территорий благоустроены -1, территорий общего пользования (парки, площади) из 4 благоустроенных – 0 территория. Сведения о показателях благоустроенных дворовых территорий общего пользования представлены в приложении 1 к постановлению.

Адресный перечень

всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учётом их физического состояния)

и подлежащих благоустройству в период 2018- 2022 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес дворовой территории | Состояние общественной территории  (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | Площадь земельного  участка (кв.м.) | Площадь здания, сооружения (кв.м.)  Количество проживающих | Координаты    Х У |
| Парк Победы  с. Пономаревка ул. Советская 54/4 | неудовлетворительное | 11052,14 | 111 кв.м.  1320 человек | 1 600673,1009 2239301,5065  2 600679,4393 2239329,0208  3 600608,7087 2239347,7479  4 600614,4709 2239375,9825  5 600579,4657 2239379,2957  6 600433,1066 2239406,9541  7 600425,1837 2239382,7530  8 600463,5021 2239365,3225  9 600560,7387 2239321,0978  1 600673,1009 2239301,5065 |
| Комсомольский парк  с. Пономаревка | неудовлетворительное | 7533,33 | 0 кв.м.  1320 человек | 1 599981,4967 2239663,3706  2 600011,7481 2239714,9420  3 600012,0362 2239719,5518  4 600010,3075 2239723,0091  5 599864,2366 2239791,2908  6 599853,5766 2239775,4448  7 599973,1416 2239664,2350  8 599977,4632 2239662,2182  1 599981,4967 2239663,3706 |
| Парк «Александра Ландо» | неудовлетворительное | 19546,15 | 0 кв.м.  1320 человек | 1 602381,7278 2238665,2190  2 602411,1149 2238666,9477  3 602398,4381 2238896,5701  4 602390,9473 2239093,3481  5 602389,5068 2239173,7304  6 602343,4094 2239174,0185  7 602346,2905 2239084,4168  8 602370,2035 2238786,5127  1 602381,7278 2238665,2190 |
| Парк Молодежи | неудовлетворительное | 15807,66 | 0 кв. м  1320 человек | 1 601642,1536 2239292,7192  2 601642,1536 2239280,9067  3 601659,4401 2239280,0424  4 601657,1352 2239227,6067  5 601690,2677 2239226,7423  6 601689,9796 2239207,4391  7 601756,2445 2239205,7104  8 601755,9564 2239229,3353  9 601787,6483 2239227,8948  10 601789,0888 2239349,1884  11 601760,2780 2239346,3073  12 601723,9763 2239337,0879  13 601661,7449 2239326,4278  14 601660,3044 2239292,1429  1 601642,1536 2239292,7192 |

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

-озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование территории | Перечень мероприятий |
| 1 | Прилегающая территория, расположенная по адресу: Оренбургская область, с.Пономаревка, ул. Куйбышева 11/3 (ИП Климов);  ул.Коммунистическая 47 (ИП Мещерякова) | Определяется соглашением |

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам муниципального образования Пономаревский сельсовет.

1. **Основные цели, задачи и целевые показатели реализации Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

1. обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской (сельской) среды на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет с учетом приоритетов территориального развития;

2. создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Пономаревский сельсовет;

3. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Пономаревский сельсовет в соответствии с едиными требованиями.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения представлены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**3. Сроки реализации Программы**

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

1. **Перечень основных мероприятий Программы**

Мероприятия муниципальной программы объединены в 3 раздела в соответствии с их содержанием и направленностью согласно задачам муниципальной программы.

В рамках исполнения задачи по обеспечению формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет с учетом приоритетов территориального развития выполняются мероприятия, направленные на создание нормативно­правовой базы, регулирующей сферу благоустройства на региональном и местном уровнях.

Основное мероприятие 1 «Выполнение общих требований к формированию и реализации муниципальной программы» реализуется в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018- 2022 годы», постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)».

Для разработки муниципальной программы орган местного самоуправления муниципального образования Пономаревский сельсовет:

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территории муниципального образования Пономаревский сельсовет с составлением паспортов благоустройства в соответствии с положением о проведении инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории муниципальных образований, согласно постановлению администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет;

2) размещает в открытом доступе, в том числе на сайте администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет:

а) проект муниципальной программы и утвержденную муниципальную программу;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении объектов в муниципальную программу;

в) нормативные правовые акты о создании общественной комиссии;

г) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием;

3) проводит общественные обсуждения и утверждение (актуализацию) правил благоустройства поселений, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации;

4) утверждает муниципальную программу.

В муниципальной программе предусматривается:

а) адресный перечень всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнений указанных работ);

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглащениями, заключенными с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:

-ремонт дворовых проездов;

-освещение дворовых территорий;

-установка скамеек;

-установка урн для мусора.

К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий МКД относятся:

-устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

-устройство новых пешеходных дорожек;

-отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

-окраска бордюрного камня;

-установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

-устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

-устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

-установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

-озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое;

-работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

-отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

-устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

-устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

-установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); установка вазонов, цветочниц; ремонт отмоток МКД;

-иные виды работ.

К основному перечню работ по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования относятся:

- благоустройство парков;

- освещение улицы/парка;

-устройство многофункциональной детской спортивно-игровой площадки;

-благоустройство территории возле общественного здания (как правило, дом культуры или библиотека);

-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

-обустройство родников;

-благоустройство пустырей;

-благоустройство или организация муниципальных рынков;

-благоустройство иных общественных территорий муниципального образования.

Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству, на очередной финансовый год формируются на основании предложений собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица), с учетом проведенной инвентаризации и ресурсного обеспечения муниципальной программы и утверждаются нормативным документом администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет.

В муниципальной программе предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных лиц, при этом:

-реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия заинтересованных лиц;

-реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ осуществляется при финансовом участии заинтересованных лиц в объеме не менее 10,0 процента от общей стоимости таких работ;

-порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового участия граждан в выполнении минимального перечня устанавливаются постановлением администрации МО Новосергиевский поссовет;

б) привлечение к участию в разработке дизайн-проектов - специалистов архитектурных специальностей вузов, в том числе выпускников, и архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий, другое);

д) синхронизация с реализуемыми федеральными, областными, муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги».

Постановлением администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет утверждается порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций по планируемым объектам благоустройства .

Разработка сметной документации и дизайн-проектов осуществляется по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественные обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории.

Дизайн-проект подлежит согласованию с жителями и заинтересованными лицами.

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы, а также одной из задач муниципальной программы является создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

Основными мероприятием в рамках реализации указанной задачи является основное мероприятие 2 «Привлечение граждан и организаций к обсуждению проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий».

Вовлечение граждан и общественных организаций в процессы обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденных приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года № 691/пр.

Мероприятия по обеспечению вовлечения граждан, заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы предполагают информирование граждан осуществлять посредством проведения информационно-разъяснительной работы, размещения материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведения конкурсов и т.п.

Все решения, касающиеся благоустройства муниципальных территорий общего пользования, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования Пономаревский сельсовет.

Информация о реализации муниципальной программы размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В целях осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы образуется межведомственная комиссия под председательством главы администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет.

На уровне муниципального образования формируется общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц (далее - муниципальная общественная комиссия) для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке.

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с положением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой формы, подготовленной Минстроем России. При этом проведение заседаний муниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте органа местного самоуправления.

Информация о ходе реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет и в сети Интернет.

В рамках выполнения задачи по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с едиными требованиями предусмотрены следующие мероприятия:

- основное мероприятия 3 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», предусматривающее проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД;

- основное мероприятие 4 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования Пономаревский сельсовет», предусматривающее проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий;

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя разработку и реализацию в соответствии с требованиями муниципальной программы дизайн-проектов, предусматривающих вьшолнение работ по благоустройству объектов городской среды, в том числе создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, в зоне дворовых и общественных пространств.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

1. **Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников, в том числе средств юридических лиц и средств собственников помещений, которые согласовываются индивидуально в рамках Программы (приложение № 1 к настоящей Программе).

Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 годах составит 42 105,6 тыс. рублей. В том числе средств федерального бюджета – 26 000,0 тыс.руб., областного бюджета – 14 000,0 тыс.руб., местного бюджета – 2 105,6 тыс.руб.

Общий объем средств местного бюджета муниципального образования Пономаревский сельсовет может быть скорректирован на сумму субсидий из областного бюджета.

1. **Анализ рисков реализации Программы**

При реализации мероприятий данной муниципальной программы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.

1. Финансовые риски - уменьшение объема запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

2. Организационные риски - нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличение сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации.

Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

3. Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели муниципальной программы относятся: планирование и прогнозирование.

Риск, связанный с нарушением конечных результатов муниципальной программы, является типичным при выполнении муниципальной программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации муниципальной программы, содержащего перечень мероприятий муниципальной программы.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

1. **Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Изменений правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы не планируется.

**8. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по муниципальному образованию в 2022 году составит около 100 %.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий муниципальной программы определены:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории. (Приложение 4 к Программе)

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое участие граждан в выполнении указанных работ,

- порядок разработки, обсуждения заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы.

б) достижение определенных результатов при проведении мероприятий по благоустройству общественных территорий напрямую зависит от объемов финансирования.

1. **Система управления реализацией Программой**

9.1. Ответственным исполнителем программы является Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет (далее по тексту - Администрация).

9.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации муниципальной программы, отдельных мероприятий муниципальной программы;

б) выполняет функции исполнителя муниципальной программы в части, касающейся его полномочий (проводит отбор предоставленных заявок с целью формирования адресных перечней дворовых территорий МКД на соответствующий год и общественных территорий на соответствующий год; (Приложение 3 к Программе)

в) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, проверки отчетности реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ответов на запросы;

д) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы, а также реализации мероприятий, входящих в муниципальную программу, путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты использования средств;

е) готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

9.3. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства;

г) отказ жителей многоквартирного жилого дома, расположенного на дворовой территории, отобранной для реализации мероприятий в муниципальной программе, от участия в обязательном трудовом участии.

9.4. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета муниципального образования, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий программы, в результате чего показатели программы не будут достигнуты в полном объеме.

9.5. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования Пономаревский сельсовет и Программу.

1. **Порядок включения предложений заинтересованные лиц о включении дворовой территории и общественной территории в муниципальную программу**

Включение дворовой территории многоквартирных домов и общественной территории в муниципальную программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц исходя из даты предоставления таких предложений при условии соответствия требованиям, установленным в Порядке, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ указанных работ.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства.**

Разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в муниципальную программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, согласно постановлению администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет.

**12. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующим, показателям:

- доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД;

- доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий.

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей муниципального образования;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Приложение 1

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Сведения о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем  количестве дворовых территорий | процентов | 0 | 25 | 30 | 60 | 90 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий за  отчетный период | единиц | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Доля благоустроенных общественных территорий в  общем количестве общественных территории | процентов | 12,5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий за  отчетный период | единиц | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

Приложение 2

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Ресурсное обеспечение реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование  муниципальной программы | Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Пономаревский сельсовет на 2018-2022 годы» | Всего, в том числе | 5 263,2 | 5 263,2 | 10526,4 | 10526,4 | 10526,4 |
| федеральные | 3 250,0 | 3 250,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 |
| областные | 1 750,0 | 1 750,0 | 3500 | 3500 | 3500 |
| местные | 263,2 | 263,2 | 526,4 | 526,4 | 526,4 |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 | благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных  домов | Всего, в том числе | 0 | 0 | 5 263,2 | 5 263,2 | 5 263,2 |
| федеральные | 0 | 0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |
| областные | 0 | 0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |
| местные | 0 | 0 | 263,2 | 263,2 | 263,2 |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 | благоустройство  общественных  территорий | Всего, в том числе | 5 263,2 | 5 263,2 | 5 263,2 | 5 263,2 | 5 263,2 |
| федеральные | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |
| областные | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |
| местные | 263,2 | 263,2 | 263,2 | 263,2 | 263,2 |

Приложение 3

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Предварительный перечень дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды в муниципальном образовании Пономаревский сельсовет

на 2018- 2022 годы»


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  территории | Площадь  территории (кв.м.) | Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость |
| 1 | Оренбургская область, Пономаревский район, с.Пономаревка, ул.Советская 58/4, парк «Победы» | 11052,14 |  |  |

Приложение 4

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий



Приложение 5

к программе «Формирование

комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единичные расценки | | | | | |
| на ремонт дворовых проездов\* | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. | |
| 1 | Поднятие кирпичных горловин колодцев(без стоимости люка) | 1 люк | 1 | 2741,00 | |
| 2 | Снятие деформированных а/бетонных покрытий фрезой толщ.5см(с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 10км) | м2 | 1 | 37,00 | |
| 3 | Разборка а/бетонного покрытия (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15км) толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 117,00 | |
| 4 | Разработка грунта с погрузкой на а/самосвал (с перевозкой на расстоянии до 10км)  толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 139,00 | |
| 5 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка  толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 66,00 | |
| 6 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня (с доставкой на расстоянии до 70км)  толщ.10см | м3 | 1м2х0,1м | 169,00 | |
| 7 | Розлив битума | тн | 1м2х0,0003тн | 7,00 | |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из а/бетона толщ.2,5см (нижний слой а/б марки П)-проезжая часть | тн | 1м2х0,025мх2,34тн | 212,00 | |
| 9 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см (верхний слой а/б марки П,тип В) -проезжая часть | м2 | 1 | 468,00 | |
| 10 | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки Ш,тип Д)-тротуар | м2 | 1 | 411,00 | |
| 11 | Разборка старого бортового камня (с погрузкой экскаватором и перевозкой на расстоянии до 15 км) | 1 пог.м | 1 | 222,00 | |
| 12 | Установка нового бортового камня | 1 пог.м | 1 | 923,00 | |
| \* Единичные расценки на ремонт дворовых проездов могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. | | | | |
|  | | | | |

Единичные расценки

на освещение дворовых территорий\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | | Работа |  |  |
| 1 | | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | | Установка кронштейна | шт | 2 352 |
| 3 | | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | | **Материалы** |  |  |
| 17 | | Провод ВВГ 3\*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | | Провод ВВГ 3\*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт | 1 420 |
| 29 | | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
|  | | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 30 | | Провод СИП 2\*16 | м | 33,26 |
| 31 | | Провод СИП 4\*16 | м | 57,37 |
| 32 | | Провод СИП 4\*25 | м | 80,09 |
| 33 | | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 34 | | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 35 | | Клипса | шт | 7,96 |
| 36 | | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 37 | | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 38 | | Шина нулевая | шт | 347,93 |
| \* Единичные расценки на освещение дворовых территорий могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. | | | | |

Единичные расценки

на установку скамьи\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1876 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья  Размеры: 1500\*380\*680 | шт | 4368 |
| 3 | Скамья  Размеры: 2000\*385\*660 | шт | 5784 |
| 4 | Скамья со спинкой  Размеры: 1985\*715\*955 | шт | 11450 |

\* Единичные расценки на установку скамьи могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

Единичные расценки на установку урны

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | Ед.  измерения | Стоимость с НДС, руб. |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 513 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна наземная  Объем: 20л  Размеры: 400\*300\*540 | шт | 3469 |
| 3 | Урна наземная  Объем: 40л  Размеры: 480\*380\*570 | шт | 4053 |
| 4 | Урна с контейнером на бетонном основании (монтаж не требуется)  Размеры: 420\*420\*665 | шт | 3267 |

\* Единичные расценки на установку урны могут могут быть изменены по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.