|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ** ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П ОС Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | | |
| 13.03.2017 | | № | 44-п | |
| с. Пономаревка | | | | | |
| **⎡** | Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы | | | **⎤** | |

В целях обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области и повышения уровня жизни населения, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в соответствии с Генеральным планом муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети интернет и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Пономаревский сельсовет А.П.Авреднов

Разослано: в дело, администрация Пономаревского района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Пономаревский сельсовет

от 13.03.2017 № 44-п

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2021ГОДА И НА ПЕРИОД С 2022 - 2032 ГОДЫ**

**1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»;  Устав муниципального образования Пономаревский сельсовета Пономаревского района Оренбургской области утвержденный решением совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет № 157 от 10.10.2013года.;  Решение Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет от 06.12.2012 № 119 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Пономаревский сельсовет»;  Решение Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 25.12.2014 № 223 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пономаревский сельсовет». |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области  Адрес: 461780, д.30, ул.Советская, с. Пономаревка, Пономаревский район, Оренбургской области |
| **1.4.** Цель Программы и задачи Программы | Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета |
| Задачи:  а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа;  б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для населения поселения, городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа;  в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, городского округа;  г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения,  д)эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.  е) сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности |
| **1.5.** Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -процент обеспеченности населения дошкольными учреждениями;  -процент обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями;  -процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения;  - процент обеспеченности населения учреждениями культуры;  - процент обеспеченности населения спортивными сооружениями |  |
| **1.6** Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | До 2021 года:  - строительство амбулатории с аптекой в юго-западной части с. Пономаревка.  - инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия;  - определение границ территорий памятников:  - оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.  До 2032 года:  - строительство Сельского дома культуры в юго-западной части с. Пономаревка;  -строительство детского сада в юго-западной части с. Пономаревка.  -строительство общеобразовательной школы в юго-западной части с. Пономаревка;  -строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и стадионом в юго-западной части с. Пономаревка |  |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022-2032годы.  Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы. |
| **1.8.** Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования за счет средств бюджетов различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного  проектирования муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |

**Раздел 1.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

* + 1. **Описание социально-экономического состояния**

Муниципальное образование Пономаревский сельсовет находится в Пономаревском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации и является административным центром Пономаревского района.

Площадь сельского поселения, в общем, составляет 17377 га.

Площадь населенного пункта с. Дмитриевка составляет 908,5 га.

Площадь населенного пункта с.Пономарёвка составляет29,7 га.

Пономаревский район расположен в северо-западной части Оренбургской области. Районный центр находится на расстоянии 220 км от областного центра г.Оренбург и в 65 км от железнодорожной станции” Абдулино” Южно-Уральской железной дороги. Связь районного центра с Оренбургом осуществляется по дороге федерального значения “Казань-Оренбург”. На севере район граничит с Башкортостаном и Абдулинским районом Оренбургской области, на востоке с Шарлыкским районом, на юге с Александровским, на западе с Красногвардейским и Матвеевским районами.

Плотность населения 8,5 человек на 1 кв. километр.

                                                                                                                           Таб.1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поселения,  с указанием административного центра | Наименование населенных пунктов, входящих в состав поселения | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до административного  центра, км | Расстояние от населенного пункта до  районного центра, км |
| Муниципальное образование Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, административный центр – с. Пономаревка | с. Пономаревка | 5539 | - | - |
| с.Дмитриевка | 14 | 6 | 6 |

 Общая  численность  населения муниципального образования Пономаревский сельсовет на 01.01.2017 г.  составила 5947 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 140 человек (36 % от общей  численности).

**Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2017г.**

Таб.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 6 лет | Детей от 7 до 15 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| с.Пономаревка | 5539 | 137 | 600 | 3325 | 2778 |
| с.Дмитриевка | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 |

 Демографическая ситуация в муниципальном образовании Пономаревский сельсовет в 2016 году улучшилась по сравнению с предыдущими периодами,  число родившихся не превышает число умерших.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости само обеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  сокращением работников здравоохранения, социальной защиты, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.

На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

Начиная с периода 2017г. ожидается рост численности населения на территории сельского поселения, это связано с изменением подхода к участию в социальных проектах, создание рабочих мест.

Прогнозом на 2017 г. и на период с 2022-2032 гг.   определены следующие приоритеты социального  развития муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области:

-повышение уровня жизни населения муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-увеличения получателей социальных выплат на приобретение и строительства жилья;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи в шаговой доступности и понижения нагрузки на объекты медицинского обслуживания населения;

-создание условий для развития спортивных движений подрастающего поколения в муниципальном образовании Пономаревский сельсовет;

-сохранение культурного наследия.

**1.1.2. Сведения о градостроительной деятельности**

1. Решение Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области № 107 от 17.08.2012 г.«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области»;

2. Решение Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 06.12.2012 г. № 119 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Пономаревский сельсовет»;

3. Постановление администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет от 28.05.2014 г. № 136 «Об утверждении документации по планировке территории юго-западной части с. Пономаревка муниципального образования Пономаревский сельсовет»;

4. Решение Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 25.12.2014 г. № 223 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Пономаревский сельсовет»;

5.Решение Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 23.03.2016 г. № 28 «О внесении изменений в решение №119 от 6 декабря 2012года «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области».

6. Решение Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от 08.09.2016 г. № 36 «О внесении изменений в решение №119 от 06.12.2012г. «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области».

* 1. **Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры**

**1.2.1**    **Образование**

**Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах**

Таб.3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1. | Пономаревская средняя общеобразовательная школа  с. Пономаревка, ул. Советская, 16. | 640 | 702 | - | 110% |
| 2. | Пономаревский детский сад №1 “Сказка” с. Пономаревка, пер. Колхозный, 2. | 151 | 160 | - | 106% |
| 3. | Пономаревский детский сад №3“Улыбка”с. Пономаревка, ул. Карла Маркса, 8/1. | 122 | 133 | - | 109% |

**1.2.2  Здравоохранение**

Таб.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1. | Пономаревская центральная районная больница, с. Пономаревка, ул. Советская, 14 | 350 | 415 | - | 119% |
| 2. | ООО «Оренбургзооветснаб» с. Пономаревка  К.Маркса, 12/3 | 16 | 16 | - | 100% |
| 3. | ООО «Лунный свет»  аптека с.Пономарёвка  ул. Куйбышева, 11/2 | 32,9 | 32,9 | - | 100% |
| 4. | «Лунный свет»  аптечный пункт с.Пономарёвка  К.Маркса, 10/1 | 20 | 20 | - | 100% |
| 5. | Аптека ГБУЗ «Пономаревская ЦРБ» с.Пономаревка ул. Советская 14, | 23,5 | 23,5 | - | 100% |
| 6. | ООО «Оренлекцентр»с.Пономаревка ул. Карла Маркса 8а | 25,0 | 25,0 | - | 100% |
| 7. | Аптека«Саффарм» с.Пономаревка ул.Куйбышева 11/4 | 62,2 | 62,2 | - | 100% |
| 8. | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областной аптечный склад» с. Пономаревка ул. Советская №14/1 | 46,2 | 46,2 | - | 100% |
| 9 | ООО « Плутон» с. Пономаревка ул. Карла Маркса 10/6 | 92,6 | 92,6 | - | 100% |
| 10 | ООО « Центральная районная аптека № 28» с Пономаревка ул. Карла Маркса 13/1 | 58,5 | 58,5 | - | 100% |
| 11 | ООО «Фармавир» аптека с.Пономаревка ул.Советская | 21,6 | 21,6 | - | 100% |

**1.2.3 Физическая культура и массовый спорт**

Таб.5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное  (м2) | Фактич.  (м2) |
| 1. | *Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный»*с. Пономаревка,  ул. Советская 16 | (S=120м2) | 166,17 м2 | - | 138,5% |
| 2. | *Спортивный зал детская юношеская школа искусств*, с. Пономаревка, ул. Гагарина 54 | (S=288м2) | 38 773,0 м2 | - | 181,5% |
| 3. | *Открытый спортивно-оздоровительный комплекс*, с. Пономаревка, ул. Советская 90 | (S=13643м2) |
| 4. | *Футбольное поле*, с. Пономаревка, пер. Буденного | (S=7280м2) |
| 5. | *Спортивный зал при школе* с. Пономаревка, ул. Советская 16 | (S=150м2) |

**1.2.4. Культура**

Таб.6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Местонахождение учреждения | Кол-во мест | | Резерв,  дефицит | %  загру-женности |
| Проектное | Фактич. |
| 1. | Районный дом культуры, с. Пономаревка,  ул. Гагарина 54 | 500 | 510 | - | 102% |
| 2. | Районная библиотека, с. Пономаревка,  ул. Гагарина 54 | 20 | 25 | - | 125% |
| 3. | Детская районная библиотека, с. Пономаревка ул.Гагарина 54 | 20 | 21 | - | 105% |
| 4. | Музыкальная школа искусств в с. Пономаревка ул.Советская 28 | 35 | 25 | 10 | 71% |

**1.2.5Объекты культурного наследия**

*Список памятников историко-культурного наследия МО Пономаревский сельсовет*

Таб.7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Местоположение памятника | Документ о принятии на государственную охрану |
| Памятники архитектуры, истории и мемориального искусства | | | | |
| 1. | Церковь Казанской  Божьей матери 1900г. | Оренбургская обл.,  с. Пономаревка | | Решение исполнительного комитета Оренбургского областного совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991г. |
| 2. | Церковь  Николая Чудотворца 1902-1907 гг. | Оренбургская обл.,  с. Пономаревка | | Решение исполнительного комитета Оренбургского областного совета народных депутатов № 158 от 02.07.1991г.  Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998г. №118/21 |
| 3. | Дом, где в 1919г. размещался штаб 1-й революционной Армии под командованием Гая Дмитриевича Гая | Оренбургская обл.,  с. Пономаревка, ул. Коммунистическая 77 | | Решение исполнительного комитета Оренбургского областного совета народных депутатов № 179 от 13.05.1987г. |
| 4. | Могила Бундина П.Т., 1884-1928гг. - заместителя председателя Волжского исполкома, делегата губернского съезда Советов | Оренбургская обл.,  с. Пономаревка, на участке дома пионеров | | Решение исполнительного комитета Оренбургского областного совета народных депутатов № 179 от 13.05.1987г. |
| 5. | Братская могила участников Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны | Оренбургская обл.,  с. Пономаревка | | Решение исполнительного комитета Оренбургского областного совета народных депутатов № 179 от 13.05.1987г. |
| Объекты археологического наследия | | | | |
| 6. | Поселение | с. Терентьевка, в 4 км. к СЗ от села. | | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998г. №118/21-ПЗС |

\* На картах памятники археологии нанесены условно и не отражают их реального расположения на местности.

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры**

**1.3.1**    **Образование**

На территории МО Пономаревский сельсовет загруженность детских садов и школы составляет более 100 %, т. е. при планируемом росте населения увеличится потребность в школьных местах и детских дошкольных учреждениях.

На сегодняшний день радиус доступности школ и детских садов не соответствуют нормативным*.*

Для устранения дефицита мест предусмотрено:

- строительство детского сада в юго-западной части с. Пономаревка.

-строительство школы в юго-западной части с. Пономаревка.

Данные мероприятия позволят исключить дефицит мест в образовательных учреждениях и снизить нагрузку на преподавательский состав и увеличить число рабочих мест, как следствие приток молодых специалистов.

**1.3.2  Здравоохранение**

На территории муниципального образования Пономаревский сельсовет фактическое число посещений поликлиники в день равно ее мощности, мощность больницы используется на 100 %, при росте населения больница не способна удовлетворить потребности в количестве оказания услуг населению.

Растянутость территории застройки с. Пономаревка не позволяет охватить зоной шаговой доступности одним медицинским учреждением. Для сокращения времени для обращения за медицинскими услугами существует необходимость строительство амбулатории с аптекой в юго-западной части с. Пономаревка.

Размещение данного объекта позволит увеличить охват населения зоной шаговой доступности медицинскими учреждениями и обеспечить резерв на перспективу роста численности населения.

**1.3.3 Физическая культура и массовый спорт**

В настоящее время муниципальное образование Пономаревский сельсовет не обеспечено спортивными объектами в должном количестве.

Фактически процент загруженности составляет 160%.

В связи с этим возникает необходимость строительства плоскостных сооружений, что позволит снизить нагрузку на существующие объекты и увеличить охват населения зоной шаговой доступности спортивными сооружениями.

**1.3.4. Культура**

При тенденции роста населения на территории муниципального образования и увеличении площади застройки населенного пункта встает необходимости в охвате населения культурно-досуговыми учреждениями в зоне шаговой доступности.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Для решения данной задачи планируется строительство СДК в юго-западной части с. Пономаревка.

Это позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг в зоне шаговой доступности.

**1.3.5. Объекты культурного наследия**

Относительно объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет необходимо проведение следующих мероприятий:

1.Инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия;

2. Определение границ территорий памятников:

3. Оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.

В СТП Оренбургской области ***на расчетный срок*** внесены предложения по инвентаризации, мониторингу и составлению точных карт объектов археологического наследия (памятников истории и культуры) городских округов и городских поселений Оренбургской области, в том числе Пономаревского района,

***На прогнозный срок*** - проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре.

Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения.

Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области.

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы**

В настоящее время существует необходимости внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Пономаревский сельсовет Оренбургской области. Данная необходимости возникает в связи с уменьшением актуальности представленной информации в обосновании генерального плана, как следствие необходимость корректировки и задач развития муниципального образования.

Кроме того, изменения данной нормативно-правовой документации необходимо для приведения ее в соответствие с действующим законодательством.

**Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Пономаревского сельсовет Пономаревского района Оренбургской области сельского поселения на 2016-2034 годы разрабатывается на основании генерального плана Пономаревского сельсовета и включает в себя мероприятия по строительству социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Пономаревского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

Таб.8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды объектов социальной инфраструктуры | Наименование мероприятия | Пропускная способность | Площадь,  (га) | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| Образование | Строительство школы в юго-западной части с. Пономаревка | 160 чел. | 1,5 | 2030 | Глава Пономаревского сельсовета |
| Строительство детского сада в юго-западной части с. Пономаревка | 40 мест. | 0,16 | 2025 | Глава Пономаревского сельсовета |
| Здравоохранение | Строительство амбулатории с аптекой в юго-западной части с. Пономаревка | 50 пос. смен | 0,6 | 2022 | Глава Пономаревского сельсовета |
| Физическая культура и массовый спорт | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и стадионом в юго-западной части с. Пономаревка | На жил район | 1,0 | 2032 | Глава Пономаревского сельсовета |
| Культура | Строительство сельского дома культуры в юго-западной части с. Пономаревка | 100 мест. | 0,6-1,0 | 2027 | Глава Пономаревского сельсовета |
| Объекты культурного наследия | Инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия | 8 шт. | - | 2032 | Министерство культуры и внешних связей |
|  | Определение границ территорий памятников | 8 шт. | - | 2032 | Министерство культуры и внешних связей |
|  | Оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет | 8 шт. | - | 2032 | Министерство культуры и внешних связей |

**Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по годам**

Таб.9

Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид объектов, мероприятие** | **Задачи и цели** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2031** |
| **Образование** |  |  | | | | | |
| строительство детского сада в юго-западной части с. Пономаревка. | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| строительство школы в юго-западной части с. Пономаревка | 0,0 |
| **Здравоохранение** | | | | | | | |
| строительство амбулатории с аптекой в юго-западной части с. Пономаревка. | - достижение расчетного уровня обеспеченности населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| **Физическая культура и массовый спорт** | | | | | | | |
| строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и стадионом в юго-западной части с. Пономаревка | - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| **Культура** | | | | | | | |
| строительство сельского дома культуры в юго-западной части с.Пономаревка. | - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; | 0,0 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования | | | | |
|  | - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры | 0,0 | внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| 0,0 |
| **Объекты культурного наследия** | |  | | | | |  |
| Инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия | - сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности | 0,00 | Объемы и источники финансирования различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников, бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании местного бюджета.  Объекты и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год | | | | |
| Определение границ территорий памятников | 0,00 |
| Оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет. | 0,00 |

**Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Изменения политики по вопросу предоставления субсидирования на строительство и приобретение жилья будит способствовать развитию жилищного строительства и увеличение площади застройки с. Пономаревка. В следствии чего возникнет необходимости в увеличении количества учреждений социальной сферы и количества рабочих мест.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры, увеличения охвата населения зонами шаговой доступности, снижение нагрузки на существующие учреждения. Привлечение молодых специалистов.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем - специалистом (бухгалтером) администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет.

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации сельсовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

**Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области**

Таб. 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **Проектная мощность/фактичес**  **кая мощность** | **Норматив на 1000 чел.** | **Требуемая мощность** | | | | | | **Дефицит (-) на 2021 г. / 2032 г.** | |
| **на 2016 г. - 5539 чел.** | **Обеспеченность, %** | **на 2021 г. 5648 чел.** | **Обеспеченность, %** | **на**  **2032 г. 5803 чел.** | **Обеспеченность, %** |
| 1 |  | **Учреждения образования** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | строительство детского сада в юго-западной части с. Пономаревка. | мест | 313/273 | 40 | **293** | 93,0 | **299** | 91,3 | **307** | 102,0 | -14/+6 | |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | строительство школы в юго-западной части с. Пономаревка | мест | 800/640 | 104 | **702** | 91,2 | **716** | 89,4 | **736** | 108,7 | -76/+64 | |
| 2 |  | **Учреждения здравоохранения и социального обеспечения** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Учреждения здравоохранения | - строительство амбулатории с аптекой в юго-западной части с. Пономаревка | посещений в день | 400/350 | 23 | 385 | 91,0 | **390** | 103 | **400** | 100 | | +10/0 |
| 3 |  | **Учреждения культуры и искусства** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Клубы или учреждения клубного типа | - строительство сельского дома культуры в юго-западной части с. Пономаревка. | мест | 600/500 | 230 | **510** | 98,0 | **520** | 96,2 | **535** | 112,4 | | -20/+65 |
| 4 |  | **Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Спортивные сооружения | - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и стадионом в юго-западной части с. Пономаревка. | Площадь плоскостных сооружений | 3,8914 га / 2,1361га | 0,7га открытые | 3,8773га | 50,1 | **3,9536** | 54,0 | **4,0621** | 95,8 | | -1,8175/-0,1707 |

**Раздел 5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

Обновить современное состояния социальной сферы Пономаревского сельсовета для корректировки направлений развития территорий.

Внести изменение в генеральный план, так как на плановый период достаточно строительства одного детского сада. Он закроет дефицит мест в дошкольных учреждениях и снизит нагрузку на существующие объекты. Необходимости в строительстве еще 2 детских садов с. Пономаревка нет.

Участвовать в областных и муниципальных целевых программах, реализация которых предусмотрена в среднесрочной перспективе.

Проводить комплекс мероприятий нормативно - правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

Подготавливать проекты нормативно- концессионных соглашений.

Подготавливать проекты нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы.