# АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОНОМАРЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020                                                                                                     № 88-п

с.Пономаревка

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района  Оренбургской области № 237-п от 25.11.2019 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2020-2022 годы на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области

В связи с изменениями, внесенными в Закон Оренбургской области от 12.09.2013 № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», руководствуясь постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2018 № 392-п «Об утверждении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт», Уставом муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района  Оренбургской области:

1.  Внести изменения в краткосрочный  план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2020-2022 годы на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет, согласно Приложениям № 1- № 4 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2020-2022 годы, изложив в новой редакции.

2. Постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                          А.П. Авреднов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Пономаревский сельсовет

Пономаревского района

Оренбургской области

от 25.06.2020 № 88-п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020–2022 годы

1. В краткосрочный план реализации региональной программы     «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в                2014–2043 годах» на 2020–2022 годы (далее – краткосрочный план)       включены многоквартирные дома муниципального образования Пономаревского района.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2020–2022 годы.        В рамках реализации краткосрочного плана возможно выполнение работ   ранее срока, установленного краткосрочным планом.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной и сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав                               строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля, работ по оценке     соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии            Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 «О принятии                 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», после завершения работ по замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах.

В результате реализации краткосрочного плана в 2020 году будут    проведены:

проектные работы в 3 многоквартирных домах;

В результате реализации краткосрочного плана в 2021 году будут   проведены:

проектные работы в 3 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 3 многоквартирном доме общей площадью 2 769,8 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 103 человек (0,7 процента от общего количества населения, проживающего на территории Пономаревского района).

В результате реализации краткосрочного плана в 2022 году будут    проведены:

строительно-монтажные работы в 3 многоквартирных домах общей площадью 3241,2 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 123 человек (0,4 процента от общего количества населения, проживающего на территории Пономаревского района).

4. Общий    объем    финансирования   краткосрочного   плана – 6 210 064,37 рубля, в том числе:

средства местных бюджетов – 75 000,00 рубля;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 6 135 064,37 рубля;

средства иных источников – 0 рубля.

5. Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного              плана реализации региональной программы «Проведение капитального           ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 1 к                 краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы                «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (строительно-монтажные работы) приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Перечь и планируемые показатели выполнения краткосрочного              плана реализации региональной программы «Проведение капитального           ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы                «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах», на 2020 - 2022 годы (проектные работы) приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.