**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОНОМАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПОНОМАРЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**четвертый созыв**

**РЕШЕНИЕ /ПРОЕКТ/**

РС- /4

.03.2024 №

**О ежегодном отчете главы муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, в том числе вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района**

**Оренбургской области за 2023 год**

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 28 Устава муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, решением Совета депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области от29.01.2018 № 86 «Об утверждении Положения о ежегодном отчете главы муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, в том числе вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области», Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет главы муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, в том числе вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области за 2023 год согласно приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области <https://пономарёвка.рф/>.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его обнародования.

Председателя Совета депутатов А.А.Толкачев

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Пономаревский сельсовет

Пономаревского района

Оренбургской области

от .03.2024 №

**Ежегодный отчет главы муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области, в том числе вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области за 2023 год**

На территории Пономаревского сельсовета находится 2 населенных пункта: село Пономаревка, д.Дмитриевка.

Пономаревка - административный центр Пономаревского района Оренбургской области. Село расположено между реками Дема и Садак. Районный центр связан трассой федерального значения Казань-Оренбург с областным центром. Расстояние до областного центра 219 км.

Вся хозяйственная работа администрации Пономаревского сельсовета была направлена на решение вопросов благоустройства, содержание дорог, освещения улиц.

В текущем году было объявлено 5 закупок:

- «Капитальный ремонт подъезда к кладбищу в с. Пономаревка Пономаревского района Оренбургской области» - 9 592 608,61

- «Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Пономаревка Пономаревского р-на Оренбургской области по улицам: Копылова, Молодежная, ул. Александра Ландо от д.12 до пересечения с ул. Молодежная, ул. Комарова от д.14 до пересечения с ул. Копылова» - 1 700000,00 руб.

- Услуги по осуществлению строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт подъезда к кладбищу в с.Пономаревка Пономаревского района Оренбургской области» – 205 281,83руб.

- Услуги по изготовлению комплекта новогодних фигур – 450 000,00руб.

- Поставка зимней горки – 437 682,00руб.

Продажа электрической энергии (мощности) заключен договор с единственным поставщиком – 2 720 849,32

**Ремонт и содержание автомобильных дорог**

В зимний период во всех населенных пунктах территории сельсовета регулярно проводится расчистка дорог от снега, вывоз снега. Эта работа очень объемная и дорогостоящая. Очистка дорог от снега проводится по всем улицам и переулкам. Большие затраты несем в с.Пономаревка ул.Заречная, д.Дмитриевка. На работы по очистке дорог от снега задействовано 4 единицы техники. Проводилась большая работа в весенний период по вскрытию водосточных труб, очистке канав для прохождения талых вод. В зону подтопления вошло 26 хозяйств в которых проживает 77чел. С данными гражданами проводилась разъяснительная работа, вручались памятки. На случай большого паводка предлагалась эвакуация жителей и животных.

В летний период: регулярно поводились работы по содержанию внутри поселковых дорог, протяженностью 17884м. с асфальтобетонным покрытием, 21225м. с грунтовым покрытием.

Всего на территории сельсовета – 52 дороги (из них с грунтовым покрытием -21225м., с асфальтобетонным -17884м., гравийным покрытием -9451м.)

17.04.2023 заключен Муниципальный контракт на выполнение работ: «Ремонт улично-дорожной сети по ул. Садовая от дома №15 до дома №23 (длина 150 м, ширина 6 м),по ул. Широкая (длина 370 м, ширина 6 м), ул.Ленинская от дома №31 до дома №37 (длина 150 м, ширина 6 м), ул. Дальняя от дома №21 до дома №27 (длина 300 м, ширина 6 м), ул. Полевая от дома №34 до дома №38 (длина 100 м, ширина 6 м) в с. Пономаревка Пономаревского р-на Оренбургской области» на сумму 1 740,026тыс.руб. Срок выполнения работ с 15.05.2023 по 14.07.2023г.(включительно). Работы выполнены в срок.

Оформлена дорога – подъезд к кладбищу в с.Пономаревка, которая во втором полугодие частично заасфальтирована. Стоимость работ согласно Муниципального контракта составила 9 592,608тыс.руб. В 2023г. оплата по 1-му этапу произведена на сумму 5 493 022,49. В 2024 году будет произведена оплата 2-го этапа на сумму 4 099 585,51.

## Произведен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог струйно-инъекционным способом в с. Пономаревка Пономаревского района Оренбургской области общей стоимостью - 342 193,46.

В 2024 году планируется следующий ремонт дорог муниципального образования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование объекта** | **Длина**  **(м)** | **План мероприятий** |
| 1 | Ул.А.Ландо от д.2 до ул.Юбилейная д.4 | 427 | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 2 | Ул.Набережная от д.5 до д.21 | 212 | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 3 | Ул.Гоголя от ул.Первомайская д.21 до ул.Гагарина д.30 | 201 | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |
| 4 | Тротуар ул.Заречная | 621 | Обустройство тротуаров с обеих сторон улицы |
| 5 | Тротуар ул.Набережная от  д.2 до д.8 | 198 | Обустройство тротуаров |
| 6 | Тротуар пер.Садовый | 802 | Обустройство тротуаров |
| 7 | Тротуар ул.А.Ландо | 457 | Обустройство тротуаров |
| 8 | Тротуар ул.Пионерская | 217 | Текущий ремонт |
| 9 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Гагарина, ул.Коммунистическая, ул.Куйбышева |  | Ямочный ремонт струйно-инъекционным методом |

Восстановлена горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 лакокрасочным материалом на пешеходных переходах РЦ с.Пономаревка:

- перекресток ул.Куйбышева – ул.Советская

- перекресток ул.Советская – ул.Пионерская

- ул.Гагарина 54

Практически выполняются все требования и рекомендации ГИБДД. Это способствует повышению культуры дорожного движения на дорогах райцентра, снижению скорости автомобилистов на центральных улицах.

**Освещение улиц**

На всех центральных улицах в ночное время осуществляется дежурное освещение с применением светодиодных источников света. Все пешеходные переходы в ночное время освещаются.

На данный момент освещение улиц выглядит следующим образом:

За 2023 год проведена замена 200 ламп и фонарей уличного освещения.

Ежеквартально проводим обслуживание и ремонт фонарей уличного освещения на всей территории сельсовета, закупаются материалы.

Освещение улиц производим два раза в сутки, утром и вечером.

**Пожарка**

Имеется система оповещения людей о пожаре и при чрезвычайных ситуациях.

**Капитальный ремонт МКД**

В 2023 году были проведены подготовительные работы для проведения капитального ремонта инженерных сетей водоотведения МКД по адресу: с.Пономаревка ул.Советская д.3, проведены подготовительные работы для проведения ремонта крыши с. Пономаревка пер. Карла Маркса д. 2, ремонт ВИСЭС, ремонт ВИСВО с. Пономаревка ул. Коммунистическая д. 4, ремонт ВИСЭС ул. Коммунистическая д. 6, ремонт ВИСЭС ул. Советская д. 7, ремонт ВИСЭ, ремонт ВИСВО ул. Советская д. 7а на основании статьи 13.1 Закона Оренбургской области от 12.09.2013 № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области» внесены изменения в краткосрочный план – запланирован ремонт аварийной крыши с. Пономаревка пер. Карла Маркса д. 2.

**Организация общественного порядка**

Работает добровольная народная дружина ДНД из семи человек. ДНД проводит дежурство в праздничные дни. Все члены ДНД застрахованы.

**Организация благоустройства**

Зимой снегоуборщиком очищаем тротуарные дорожки, убираем наледи с тротуара. С наступлением весны ежегодно объявляется месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории сельсовета. Все учреждения и жители сел занимались уборкой своих территорий.

- выпиливались старые деревья, оказывалась помощь гражданам (по заявлениям) по спиливанию деревьев, угрожающих падением.

- работа с населением по наведению санитарного порядка около жилых домов, при необходимости выписываются предписания.

- проводится подготовка и проведение противопаводковых мероприятий.

- проводится регулярная работа по содержанию мест площадок для ТКО.

- рабочими администрации сельсовета регулярно проводятся работы по уборке территорий: в летний период убираются парки, центральные улицы, а в зимнее время поводится расчистка тротуаров, парков.

- организовываем работы по скашиванию сорных, карантинных растений и дикорастущей конопли.

- вырубка поросли и очистка кладбищ от мусора.

- провели работы в рамках следующих проектов:

## 1). В первом полугодии 2023 года было подано 2 заявки на конкурсный отбор в Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. По результатам конкурсного отбора, проекты одобрены на 2024год:

## - Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования Пономаревский сельсовет Пономаревского района Оренбургской области. 51 площадка на 102 контейнера. Сметная стоимость – 3098,0тыс.руб., в т.ч. Федеральный бюджет – 1920,0тыс.руб., бюджет субъекта – 80,0тыс.руб., местный бюджет – 571,3тыс.руб., внебюджетные источники (спонсоры, население) – 526,7тыс.руб.

## - Обустройство детской игровой площадки по адресу: Оренбургская область, Пономаревский район, с.Пономаревка. Сметная стоимость – 969,3тыс.руб., в т.ч. Федеральный бюджет – 467,9тыс.руб., бюджет субъекта – 19,5тыс.руб., местный бюджет – 58,9тыс.руб., внебюджетные источники (спонсоры, население) – 150,0тыс.руб.

## Но в связи с тем, что финансирование по данной программе на 2024 год было снижено в ноябре 2023 года – данные проекты перенесены в план 2025г.

## 2) В третьем квартале подана заявка по программе «Инициативное бюджетирование» с проектом: «Капитальный ремонт ограждения кладбища в с. Пономаревка, ул. Куйбышева 76, Пономаревского района, Оренбургской области (2-й этап). Сумма проекта составляла 1 967,58тыс.руб.

## Согласно протокола, данный проект не вошел в реализацию программы на 2024г.

3). 06.03.2023г. заключен Муниципальный контракт на выполнение работ «Капитальный ремонт системы водоснабжения в с. Пономаревка Пономаревского р-на Оренбургской области по улицам: Копылова, Молодежная, ул. Александра Ландо от д.12 до пересечения с ул. Молодежная, ул. Комарова от д.14 до пересечения с ул. Копылова». Стоимость контракта составляет 1 700,0тыс.руб. Срок выполнения работ: с 01 мая 2023г. по 30 августа 2023г. (включительно). Работы выполнены на сумму 1 551 038,18.

## 4) Получено положительное заключение Государственной экспертизы на «Капитальный ремонт поселкового водопровода в с.Пономаревка, Пономаревского района, Оренбургской области.» Сметная стоимость составляет 93401,52тыс.руб. Данный проект планируется реализовать в 2024г.

**ИНЫЕ мероприятия**

## Отработан утвержденный список невостребованных земельных долей в полном объеме.

Был объявлен аукцион по выбору Управляющей компании для МКД. В настоящее время 3 дома обслуживает ООО «Пономаревское ЖКХ», 20 домов обслуживает Управляющая компания ООО УК «Комфортресурс», 3 дома – непосредственный способ управления.

Завершено строительство ШП для больничной котельной.

Оказывали помощь родственникам, находящимся в зоне СВО: Мурзина – погибший сын ЧВК «Вагнер» (сбор мусора на ул.Заречная, предоставление техники для проведения водоснабжения к дому), Симаков – сын в зоне СВО (дрова), Щетинина – Сын в зоне СВО (обкос прилегающей территории к дому).

В июле провели уточнение записей в похозяйственных книгах (33 книги).

На территории сельсовета проживает:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Число пост.хозяйств | Численность населения | Родилось | Умерло |
| 1 | Пономаревка | 2412 | 4957 | 21 | 59 |
| 2 | Дмитриевка | 5 | 4 | 0 | 0 |
|  | **Итого** | **2417** | **4961** | **21** | **59** |

Многодетных семей – 63, одинокопроживающих старше 65 лет – 346 чел. Население младше трудоспособного – 954чел., трудоспособное население – 1483чел., старше трудоспособного возраста – 2524чел.

Социальную поддержку получают – 1298 чел. Количество семей, взявших по опеку несовершеннолетних детей – 3 семьи, количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 196. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении –5, данные семьи стоят на учете в КДН при администрации МО Пономаревский сельсовет.

За 2023г. умерло – 67чел, родилось – 33чел.

На территории муниципального образования проживают 584 инвалида, в т.ч. 29-дети. Проживает один ветеран ВОВ – Мустафина Муназия Халиуловна 25.09.1924г.р. ул.Зверева д.10 кв.8. Ветераны боевых действий – 62чел.

Ежегодно проводится дислокация торговых точек – 94 магазина, объектов общественного питания – 4, бытовых услуг –10, автосервисов – 3, АЗС – 3, аптек –8.

**Проводится работа административной комиссии**

За текущий год административной комиссией Пономаревского сельсовета рассмотрено 12 материалов об административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена Законом Оренбургской области от 06.09.2004 № 1453/231-III-ОЗ «Об административных комиссиях в Оренбургской области»:

- 4 материала по ст.7.5 «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», вынесено 3 устных замечания, 1 штраф.

- 3 материала по ст.12 «Безнадзорное нахождение сельскохозяйственных животных, птицы на территории муниципального образования» вынесено предупреждение.

- 1 материал по ст.14.2 «**Несоблюдение установленных правилами благоустройства территории муниципального образования требований по содержанию объектов благоустройства и элементов благоустройства»** вынесено предупреждение.

- 4 материала по ст.17 «Торговля и оказание услуг вне специально установленных для этого органами местного самоуправления местах», вынесено предупреждение.

**Работа с обращениями граждан**

Прием граждан по личным вопросам ведется каждый вторник с 10 до 13 часов.

Рассмотрены и даны ответы на 79 заявлений граждан.

**Состояние организационной работы за 2023 год**

Поступило входящей корреспонденции – 1671

Количество отправленной корреспонденции - 861

Изданных постановлений – 294, в т.ч. нормативно-правовых – 27.

Решений Совета депутатов – 36, в т.ч. нормативно-правовых – 9.

Проверки контрольно-надзорными органами – 5.

Количество выданных справок, выписок, характеристик населению – 1827

Проведено публичных слушаний – 3, общественных обсуждений – 0.

Несколько слов об исполнении бюджета нашего муниципального образования.

Бюджет за 2023 год (доходная часть) исполнен на 45 051, 576 тыс. рублей (или на 99,09 %), в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 563, 00 |
| Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 1 385, 708 |
| субсидии из обл.бюджета | 9 506, 885 |
| субвенции | 321,3 |
| Земельный налог | 3843,571 |
| Налог на имущество | 4188,066 |
| НДФЛ | 12 526, 325 |
| Ед. сель. налог | 321, 389 |
| Акцизы | 3 227, 919 |
| Доходы от Аренды | 724,432 |
| Доходы от компенсации затрат | 102, 800 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 68, 750 |
| Невыясненные | 6,0 |

Бюджет за 2023 год (расходная часть) исполнен на 44 219, 009 рублей (или на 92,96%), в том числе:

(тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Общегосударственные вопросы  в т.ч | 5894,75 |
| Национальная оборона | 321,3 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 16842,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7582,053 |
| Культура, кинематография | 12645,4 |
| Переданные полномочия по ведению бухучета | 933,2 |